| 1. Наименование проекта: «Модернизация учреждения «Оздоровительный лагерь «Туросполье» отдела образования Ушачского райисполкома» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 2 года, 2019-2020 годы |  |
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: отдел по образованию Ушачского районного исполнительного комитета, Витебская область, Республика Беларусь |  |
| 4. Цель проекта: повышение качества оказания услуг по оздоровлению и полезной занятости детей в летний период в Ушачском районе Витебской области Республики Беларусь. Краткое описание гуманитарного проекта В учреждении «Оздоровительный лагерь «Туросполье» отдела образования Ушачского райисполкома» ежегодно получают оздоровление от 130 до 145 учащихся из Ушачского района и близлежащих районов, в которых нет своих летних оздоровительных лагерей (Россонского, Шарковщинского, Браславского и др.). Социальная роль учреждения «Оздоровительный лагерь «Туросполье» отдела образования Ушачского райисполкома» заключается в первую очередь в том, что ежегодно в нем получают оздоровление более 50% детей из замещающих семей (приёмные, опекунские), от 5 до 10 детей, находящихся в социально опасном положении, 2-3 учащихся, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Так как в перспективе не планируется строительство оздоровительных лагерей в названных выше районах Витебской области, а детей различных категорий учета с каждым годом становится все больше, – гуманитарная миссия лагеря в Ушачском районе возрастает. Еще каждое лето в лагере «Туросполье» работает эколого-биологический профильный отряд, что позволяет охватить оздоровлением детей старше 15 лет. Однако для полноценного функционирования учреждения не хватает административно-медицинского корпуса, соответствующего требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к оздоровительным лагерям. В настоящее время в оздоровительном лагере имеется только одно приспособленное помещение (кабинет 10 метров квадратных) для оказания медицинской помощи воспитанникам, и только один кабинет (12 квадратных метро) для размещения педагогического коллектива лагеря, а коллектив сотрудников лагеря в одну смену составляет от 10 до 15 человек. Также для рационального времяпрепровождения воспитанников, формирования навыков здорового образа жизни учащихся, лагерю необходима футбольная мини-площадка. Как известно самыми любимыми занятиями учащихся младшего и среднего школьного звеньев (а именно такой контингент учащихся ежегодно приезжает в лагерь «Туросполье» для оздоровления) являются физкультурно-оздоровительные мероприятия, игры на свежем воздухе, соревнования по подвижным играм, спортландии и первенства по различным видам спорта. Для перечисленных видов занятий детей в учреждении «Оздоровительный лагерь «Туросполье» отдела образования Ушачского райисполкома» до настоящего времени используются приспособленные территории. А утреннюю зарядку дети делают на асфальтированной дорожке. Отдел по образованию Ушачского райисполкома при поддержке Ушачского районного исполнительного комитета, Витебского областного исполнительного комитета ежегодно проводит работы по подготовке оздоровительного лагеря к летнему сезону, на эти цели расходуются средства областного и районных бюджетов. За последние несколько лет в оздоровительном лагере запущена система отопления, канализирован спальный корпус, проведено водоснабжение и канализация к спальному корпусу, канализированы надворные туалеты, оборудованы туалеты внутри спального корпуса, установлено биде, отремонтированы столовая и баня, делается ежегодный косметический ремонт спального корпуса и др. Однако объема бюджетных средств недостаточно для строительства административно-медицинского корпуса и футбольной мини-площадки, в котором очень нуждается это учреждение. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта (ожидаемый результат): - повышение качества оказываемых услуг по летнему оздоровлению учащихся Ушачского, Россонского, Шарковщинского и Брасловского районов; - увеличение количественных показателей по оздоровлению учащихся Ушачского и близлежащих районов; - повышение качественных показателей по оздоровлению учащихся Ушачского и близлежащих районов. |  |
| 6. Целевая группа: отдел по образованию Ушачского районного исполнительного комитета, хозяйственная группа отдела по образованию Ушачского райисполкома, Государственное учреждение дополнительного образования «Ушачский районный центр детей и молодежи» |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках реализации проекта (план реализации): В рамках реализации проекта отдел по образованию Ушачского райисполкома планирует: Январь - февраль 2019 года 1. Создать оргкомитет по реализации проекта (работники всех учреждений образования района, принимающие участие в работе летних смен лагеря, работники хозяйственной группы отдела по образованию Ушачского райисполкома, Государственное учреждение дополнительного образования «Ушачский районный центр детей и молодежи»). Март - июль 2019 года 2. Разработка проектно-сметной документации для строительства административно-медицинского корпуса и футбольной мини-площадки. 3. Проведение тендера на строительные работы, заключение договоров со строительными организациями. Август – октябрь 2019, апрель-май 2020 года 4. Строительство административно-медицинского корпуса и футбольной мини-площадки. 5. Оказание посильной помощи строительным организациям в проведении строительных работ. Май - июнь 2020 6. Оказание безвозмездной посильной помощи в проведении благоустройства территории после строительных работ 7. Озеленение территории после строительных работ своими силами. |  |
| 8. Общий объём финансирования (в долларах США): 1 500 000 1 000 000 – строительство административно-медицинского корпуса; 500 000 – строительство футбольной мини-площадки. |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования ( в долларах США) |
| Средства донора | 1 498 500 |
| Софинансирование | 1 500 |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): Витебская область, Ушачский район, д. Туросполье |  |
| 10. Контактное лицо: Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Наталья Васильевна Стриженок, начальник отдела по образованию Ушачского райисполкома, 8 02158 2 78 37, strizhenok_natalya@mail.ru |  |